ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2022 год

за отчетный период – 12 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Почтовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная  программа  «Благоустройство территории Почтовского сельского поселения» | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | X | X | X | **897,6** | **897,6** | 818,9 | **78,7** |
| 2 | Подпрограмма 1  «Уличное освещение» | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **697,6** | **697,6** | 658,6 | **39** |
| 4 | Основное мероприятие 1.1  Содержание сетей уличного освещения | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 34,6 | 15,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2  Оплата электроэнергии по уличному освещению | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | Создание благоприятной обстановки для прохода жителей в ночное время | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 647,6 | 647,6 | 624 | 23,6 |
| **Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения»** | | | | | | | | | |
|  | Организация и содержание мест захоронений, всего:  В том числе: | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 47,8 | 2,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организации и содержанию мест захоронений | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 47,8 | 2,2 |
| **Подпрограмма 3. «Дезинсекционная обработка территории Почтовского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 Противоклещевая обработка и против комаров | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 7,1 |
| **Подпрограмма 4. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Почтовского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
|  | Санитарная очистка и прочие мероприятия по благоустройству Почтовского сельского поселения, всего:  В том числе: | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 69,6 | 30,4 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Ликвидация стихийных свалок | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | Поддержание санитарного состояния в поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 25,5 | 24,5 |
|  | Основное мероприятие 4.3 Выкос карантинной и сорной растительности на общественных территориях Почтовского сельского поселения | Администрация Почтовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства, Небылицына Светлана Васильевна | Поддержание санитарного состояния в поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 44,1 | 5,9 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Почтовского сельского поселения» на 2022 год по итогам 12 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Почтовского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Почтовского сельского поселения от 09.11.2018 № 122 .

На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 12 месяцев 2022 года) предусмотрены средства в объеме 897,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 897,6 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Почтовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Уличное освещение»,

подпрограмма 2 - «Организация и содержание мест захоронения»,

подпрограмма 3 - «Дезинсекционная обработка территории Почтовского сельского поселения»,

подпрограмма 4 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Почтовского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Уличное освещение»,

(далее – подпрограмма 1), на 12 месяцев 2022 год предусмотрено 697,6 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 697,6 тыс. рублей.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 12 месяцев 2022 года составило 658,6 тыс. рублей, или 94,4 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 12 месяцев 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения» за 12 месяцев 2022 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 50,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 12 месяцев 2022 года составило 47,8 тыс. рублей, или 95,6 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Дезинсекционная обработка территории Почтовского сельского поселения», за 12 месяцев 2022 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 50,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2022 года составило 42,9 тыс. рублей, или 85,8 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Почтовского сельского поселения», за 12 месяцев 2022 год предусмотрено 100 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 100 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 4 за 12 месяцев 2022 года составило 69,6 тыс. рублей, или 69,6 %.

Фактическое освоение средств, предусмотренных Муниципальной программой в целом, за 12 месяцев 2022 года составило 818,9 тыс. рублей, или 91,2 %.

Глава Администрации

Почтовского сельского поселения О.Н. Зубкова